CHECK LIST CAMBIO AMBIENTES

Información del documento

| ID entregable | Nombre entregable | Fecha que autorizo | Tipo de complejidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 900230 | Adecuaciones GetAvalibleCards y GetSelectedCards | 16/09/2026 | Media |
| Nombre Jefe Desarrollo | Caty Eloisa Zepeda |  |  |
| Nombre Líder técnico | Kenner Gustavo Rivera Huezo |  |  |
| Nombre Desarrollador designado en ausencia del LT | Javier Armando Martinez Pineda Ricardo Hernandez Esquivel Rodolfo Rafael Garcia Castillo |  |  |

Coloque una respuesta en cada uno de los puntos detallados a continuación para:

| Area | Lista | ¿Revisado? |
| --- | --- | --- |
| Arquitectura | Asegurarse de registrar las nuevas aplicaciones y certificados en la CMDB con arquitectura y disponibilidad. | No aplica |
| DevOps | Validar que las definiciones de pipeline se encuentren creadas las variables o grupos de variables y sincronizar las ramas con las Masters | Si |
| General | - Validar que existan los mismos servidores/capas en el nuevo ambiente. En caso de existir dependencias criticas notificar a Data Center. - Definir el orden de instalación de los componentes en el REG-DIN-008 que permita generar la menor indisponibilidad. - Gestionar DI al área correspondiente para la implementación de cambios con anticipación, una vez se tenga la aprobación del comité de cambios. - Asegurarse que los mdb/servicio core/flujo broker quedan instalados en la fecha comprometida y no posteriormente | Si |
| Gobierno API | - Validar que los contratos, versiones, certificados de las Apis no han sufrido cambios y existen en el nuevo ambiente - Si se modificó una API asegurarse de comunicar a todos los consumidores y de definir una fecha límite para migrarse a la nueva versión - Validar que se cumplen los principios finops de right sizing y aprobación financiera en el caso de ambientes cloud o de consumo | Si |
| Networking | Actualizar ips correctamente de acuerdo con el cambio de ambiente, incluyendo validar las redes, permisos en el nuevo ambiente con la conectividad de los terceros y por último realizar una prueba de conexión después de asignar los permisos de red (telnet-curl) | Si |
| Obser / Pruebas / Seguridad | - Validar que los errores en el flujo se visualicen en los ogs. - Gestionar el soporte de pruebas funcionales, así como pruebas post implementación incluyan a todas las áreas involucradas - Validar que los certificados, secretos y llaves existen en el ambiente nuevo sobre el que se va a desplegar. | Si |

Criterios que evaluar antes de Pase a Producción para los casos que implica temas de Informática PowerCenter 10.5 o bases de datos Oracle.

| Criterios a Evaluar | ¿Revisado? |
| --- | --- |
| Completar formulario lineamientos para pasos a producción Oracle - IPC | No aplica |
| Revisión de lineamientos para pasos a producción Oracle e IPC en una sesión | No aplica |

- Validar que los errores en el flujo se visualicen en los logs.

- Gestionar el soporte de pruebas funcionales, así como pruebas post implementación incluyan a todas las áreas involucradas

- Validar que los certificados, secretos y llaves existen en el ambiente nuevo sobre el que se va a desplegar.